**Марказлаштирилган манбалар ҳисобига бажарилган қурилиш-монтаж ишлари учун ҳисобварақ-фактура тўлдиришнинг янги тартиблари белгиланди**

2024 йил 1-октябрдан бюджет маблағлари ҳисобидан бажарилган қурилиш-монтаж ишлари топширилганда ҳисобварақ-фактура қуйидаги тартибда тўлдирилади:

1-устун – тартиб рақами;

2-устун – норматив шифр рақами (ШНҚга кўра);

3-устун – иш тури номи;

4-устун – МХИК коди;

5-устун – ўлчов бирлиги;

6-устун – жами иш ҳажмлари ва харажатларнинг ҳақиқий кўрсаткичлари;

7-устун – жорий йилдаги ишлаб чиқариш графиги бўйича иш ҳажмлари ва харажатларнииг ҳақиқий кўрсаткичлари;

8-устун – жами шартномавий нарх қиймати;

9-устун – жорий йилда шартномавий нарх қиймати;

10-устун – ишнинг бошланган давридан буён бажарилган ишларнинг физик кўрсаткичлари;

11-устун – ишнинг бошланган давридан буён бажарилган ишларнинг умумий ишга нисбатан фоиз ҳисобидаги улуши;

12-устун – ишнинг бошланган давридан буён бажарилган ишларнинг шартномавий нархи;

13-устун – жорий йилнинг ҳисобот даври бошидан буён бажарилган

ишларнинг физик кўрсаткичлари;

14-устун – жорий йилнинг ҳисобот даври бошидан буён бажарилган

ишларнинг умумий ишга нисбатан фоиз ҳисобидаги улуши;

15-устун – жорий йилнинг ҳисобот даври бошидан буён бажарилган

ишларнинг шартномавий нархи;

16-устун – жорий ойда бажарилган ишларнинг физик кўрсаткичлари;

17-устун – жорий ойда бажарилган ишларнинг умумий ишга нисбатан

фоиз ҳисобидаги улуши;

18-устун – жорий ойда бажарилган ишларнинг шартномавий нархи;

якунловчи учта сатрда – 6-9, 12, 15 ва 18-устунлар бўйича суммалар, ҚҚС миқдори ҳамда ҚҚСни қўшган ҳолдаги жами қийматлар алоҳида кўрсатилади.

ВМҚ-330-сон 12.06.2024 йил