**Markazlashtirilgan manbalar hisobiga bajarilgan qurilish-montaj ishlari uchun hisobvaraq-faktura to‘ldirishning yangi tartiblari belgilandi**

2024-yil 1-oktabrdan budjet mablag‘lari hisobidan bajarilgan qurilish-montaj ishlari topshirilganda hisobvaraq-faktura quyidagi tartibda to‘ldiriladi:

1-ustun – tartib raqami;

2-ustun – normativ shifr raqami (ShNQga ko‘ra);

3-ustun – ish turi nomi;

4-ustun – MXIK kodi;

5-ustun – o‘lchov birligi;

6-ustun – jami ish hajmlari va xarajatlarning haqiqiy ko‘rsatkichlari;

7-ustun – joriy yildagi ishlab chiqarish grafigi bo‘yicha ish hajmlari va xarajatlarniig haqiqiy ko‘rsatkichlari;

8-ustun – jami shartnomaviy narx qiymati;

9-ustun – joriy yilda shartnomaviy narx qiymati;

10-ustun – ishning boshlangan davridan buyon bajarilgan ishlarning fizik ko‘rsatkichlari;

11-ustun – ishning boshlangan davridan buyon bajarilgan ishlarning umumiy ishga nisbatan foiz hisobidagi ulushi;

12-ustun – ishning boshlangan davridan buyon bajarilgan ishlarning shartnomaviy narxi;

13-ustun – joriy yilning hisobot davri boshidan buyon bajarilgan

ishlarning fizik ko‘rsatkichlari;

14-ustun – joriy yilning hisobot davri boshidan buyon bajarilgan

ishlarning umumiy ishga nisbatan foiz hisobidagi ulushi;

15-ustun – joriy yilning hisobot davri boshidan buyon bajarilgan

ishlarning shartnomaviy narxi;

16-ustun – joriy oyda bajarilgan ishlarning fizik ko‘rsatkichlari;

17-ustun – joriy oyda bajarilgan ishlarning umumiy ishga nisbatan

foiz hisobidagi ulushi;

18-ustun – joriy oyda bajarilgan ishlarning shartnomaviy narxi;

yakunlovchi uchta satrda – 6-9, 12, 15 va 18-ustunlar bo‘yicha summalar, QQS miqdori hamda QQSni qo‘shgan holdagi jami qiymatlar alohida ko‘rsatiladi.

VMQ-330-son 12.06.2024-yil